Чек-лист: что проверить в договоре строительного подряда

Со стороны подрядчика. Пройдите по пунктам перед подписанием.

Ответственность и неустойка

☐  Ставка неустойки разумная (около 0,1% в день), не 1%?

☐  Есть потолок неустойки (% от стоимости этапа)?

☐  Ответственность симметрична — заказчик отвечает за просрочку оплаты?

☐  Ваша ответственность ограничена реальным ущербом (без упущенной выгоды)?

Деньги: аванс, оплата, удержание

☐  Порядок и сроки оплаты чёткие, привязаны к приёмке?

☐  Гарантийное удержание не больше 5% и с конкретным сроком возврата?

☐  Возврат аванса — только неотработанная часть?

☐  Твёрдая цена с условием пересмотра при удорожании материалов?

Сроки и приёмка

☐  Начальный и конечный сроки согласованы?

☐  Есть срок на подписание акта и право на односторонний акт при уклонении?

☐  Прописан порядок согласования дополнительных работ (письменно)?

☐  Есть право приостановить работы при бездействии заказчика?

Гарантии и качество

☐  Гарантийный срок 5 лет, а не больше?

☐  Срок считается от акта приёмки?

☐  Есть исключения из гарантии (износ, неправильная эксплуатация, чужой ремонт)?

Выход из договора

☐  Сохранены ваши права при отказе заказчика (оплата выполненного, ст. 717)?

☐  Нет односторонних прав заказчика без компенсации?

☐  Условия сбалансированы, нет явно кабальных пунктов?

Проверить весь договор автоматически за минуты — svod.legal. Материал носит справочный характер и не является юридической консультацией.